汕尾职业技术学院基建维修工程招标

管理办法

第一章    总 则

第一条  为了规范我院基建维修工程招标投标活动，保护国家和学院利益，保护社会公共利益和招标投标活动当事人的合法权益，提高经济效益，保证项目质量，根据《中华人民共和国招投标法》、《广东省建设工程招投标管理条例》和《汕尾市工程建设项目招标投标活动管理暂行规定》等有关法律、法规和规定，结合我院实际，制定本办法。

第二条  学院基建工程（修缮工程）项目进行招标投标活动，适用本法。招标工程建设项目包括项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等。

第三条  任何部门和个人不得将必须进行招标的项目化整为零或者以其他任何方式规避招标。

第四条  招标投标活动应当遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则。

第五条  学院成立基建修缮工程招标工作组（设在后勤管理处），负责组织基建修缮工程项目的招标工作。招标工作小组由学院分管领导、纪检（监察审计处）、财务处及相关职能部门负责人组成。

第六条  招标工作组的主要职责是：

1、遵守国家法律、法规和本办法，维护学院利益；

2、制定招标方案，编制或审核招标文件，推荐评标小组成员；

3、对外发布招标信息，向有投标意向的法人或其它组织提供招标文件，并负责签收投标书，对投标人资格进行预审，对文件的内容进行解释；

4、承办招标活动，执行开标及评标工作；

5、办理与中标单位签订合同及履约事宜；

6、负责招标项目档案的立卷归档（年底移交学院综合档案室）。

第七条 凡属本办法规定应进行招标的项目，使用部门应向招标工作组提交需求书，根据招标类别，报相关部门及院领导审批，招标工作组统一实施招标。

第八条 招标投标活动及其当事人应当接受依规依法实施的监督。

学院监察审计处（或纪委）依规依法对招标投标活动实施监督。

第二章    招标范围及形式

第九条  招标范围

基建工程及配套基础设施的新建、改建、扩建等工程；已使用建筑物和基础设施的拆除、翻建、维修、加固、改造、装饰、装修等修缮工程以及校园绿化工程、水电工程、网络工程；可行性研究、环境评估、勘察、设计、施工、监理以及咨询服务、白蚁防治、桩检测、沉降观测、室内环境检测等。

第十条   招标形式

1、政府招标：预算资金20万元以上（含20万元）的各种维修工程项目、基建工程项目以及达到省市文件规定招标标准以上的咨询服务项目，需到汕尾市公共资源交易中心进行招标。

2、校内招标：预算资金2－20万元（不含20万元）的各种修缮工程项目、基建附属工程项目以及未达到省市文件规定招标标准的咨询服务项目，由学院自行组织招标。

基建附属工程、修缮工程及咨询服务项目：预算资金2万元以下（不含2万元）的工程项目由后勤管理处提出工程投资计划、造价方案后，报主管院长审批后实施。

3、对于只有唯一潜在投标人可供选择或其它客观原因不能实行招标的，由招标工作组组织使用部门负责人及监察审计部门集体论证，确定实施方案，报院主管领导审批后按程序签订工程合同。

4、根据不同情况，可确定采取公开招标、竞争性谈判、邀请招标、询价和单一来源采购等方式。

第十一条  后勤管理处应当根据招标项目的特点和需要编制招标文件。招标文件应当包括招标项目的技术要求、对投标人资格审查的标准、投标报价要求和评标标准等所有实质性要求和条件以及拟签订合同的主要条款。招标文件制定后，审计部门要对招标文件进行审核提出咨询意见。

国家对招标项目的技术、标准有规定，招标人应当按照其规定在招标文件中提出相应要求。

招标项目需要划分标段、确定工程的，招标文件应当合理划分标段、确定工期，并在招标文件中载明。

第十二条  招标文件不得要求或者标明特定的生产供应者以及含有倾向或者排斥潜在投标人的其他内容。

第十三条  招标单位根据招标项目的具体情况，可以组织投标人踏勘项目现场或考察。

第十四条  招标单位不得向他人透露已获取招标文件的潜在投标人的名称、数量以及可能影响公平竞争的有关招标投标的其他情况。

第十五条  招标单位需对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止的一定时间前，以书面形式通知所有招标文件收受人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

第十六条  招标单位应当确定投标人编制投标文件所需要的合理时间。

第三章    开标、评标、中标

第十七条  开标原则上应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间进行；开标地点应当为招标文件中预先确定的地点。

第十八条  开标由招标人主持，也可邀请所有投标人参加。

第十九条  开标时，由招标人委托的机构检查投标密封情况，经确认无误后，由工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格和投标文件的其他主要内容。

招标单位在招标文件要求提交投标文件的截止时间前收到的所有投标文件，开标时都应当当众予以拆封，宣读。

开标过程应当记录，并存档备查。

第二十条  招标由学院依规组建的招标小组负责，招标小组由院招标领导小组成员、招标负责单位领导及有关专家组成，成员人数为3人以上单数。

第二十一条  招标单位应当采取必要的措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

任何单位和个人不得非法干预、影响评标的过程和招标结果。

第二十二条  招标小组成员可以要求投标人对投标文件中含义不明确的内容作必要的澄清或者说明，但是澄清或者说明不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

第二十三条  评标、招标时，招标单位要向招标小组成员公开标书、标底，介绍对投标单位资格预审情况。招标小组成员应当按照招标文件确定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较；设有标底的，应当参考标底。

第二十四条  中标人的投标应当符合下列条件之一：

㈠能够最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准；

㈡能够满足招标文件的实质性要求，并且经评审的投标价格最低；但是投标价格低于成本的除外。

第二十五条  在确定中标人前，招标单位不得与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判。

第二十六条  招标小组成员应当客观、公正地履行职务，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。

招标小组成员不得私下接触投标人，不得收受投标人的财物或者其他好处。

招标小组成员和参与招标的有关工作人员不得透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。

第二十七条  中标人确定后，招标单位应当向中标人发出中标通知书，并同时将中标结果通知所有未中标的投标人。

中标通知对招标人和中标单位具有法律效力。中标通知书发出后，招标单位改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

第二十八条  招标单位和中标人应当自中标通知书发出之后的规定时间内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标单位和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

招标文件要求中标人提交履约保证金的，中标人应当提交。

第二十九条  中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目。中标人不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目肢解后分别向他人转让。

第四章    纪律责任

第三十条  学院已确定的必须进行招标的项目，有关人员向他人透露已获取招标的潜在投标人的名称、数量或者可能影响公平竞争的有关招标投标的其他情况的，或者泄露标底的，给予警告，可以依照国家规定处以罚款；对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员要进行责任追究。

第三十一条  投标人相互串通投标或者与招标人串通投标的，投标人以向招标人或者招标小组成员行贿的手段谋取中标的，中标无效，并按规定的中标全款的一定比例处以罚款直至追究责任。

第三十二条  在开标、评标、决标的过程中，学院纪监审须派员参加，对招投标过程进行监督与检查。

第三十三条  招标小组成员收受投标人的财物或者其他好处的，招标小组成员或者参加招标的有关工作人员向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐以及与招标有关的其他情况的，给予警告，没收收受的财物，可以并处一定的罚款，对有所列违纪违法行为的招标小组成员取消担任招标小组成员的资格，不得再参加任何招标的项目的招标；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第五章    附则

第三十四条  本办法由后勤管理处负责解释。

第三十五条  本办法自公布之日起施行。